陕 西 铁 路 工 程 职 业 技 术 学 院

2021届 工 程 造 价 专 业

毕业设计

任 务 书

指 导 书

工程管理与物流学院

2020年6月

一、实训目的：

毕业设计是工程造价专业学生完成所学基础和专业课程以后所进行的最后的实践性教学环节，是对所学知识的一个综合运用和对学生的全面考核，通过毕业设计巩固、深化和扩展所学知识，培养和锻炼学生运用所学专业知识解决工程实际问题的能力。本设计通过一个单位工程工程量清单计价文件的编制，使学生在科学组织与管理工程施工生产、对施工过程中的质量、安全、进度、成本控制等方面，有一个较为全面的了解和掌握，并且熟练掌握工程量清单编制及计价的基本原理、方法、步骤，使其专业综合能力得到一个基本的锻炼，为参加工作后从事本专业工作打下坚实的基础。

二、设计内容

毕业设计分两部分内容：

（一）施工组织设计

以项目所在工程为载体，要求选取本项目一个单位工程，对其进行施工组织设计，施工组织设计的内容至少包括:

第一章 编制说明

第二章 工程概况及特点

第三章 施工部署和施工准备工作

第四章 施工现场平面布置

第五章 施工总进度计划

第六章 各分部分项工程的主要施工方法

第七章 施工计划安排（1、拟投入的主要物资计划；2、工程投入的主要施工机械设备情况；3、劳动力安排计划）

第八章 施工技术措施安排（1、确保工程质量的技术组织措施；2、确保安全生产的技术组织措施；3、确保文明施工的技术组织措施；4、确保工期的技术组织措施；5、质量通病的防治措施；6、季节施工保证措施等）（此部分内容可酌情略写，不易太多）

第九章：BIM技术在项目中的应用

第十章 施工平面总图、施工总进度图、施工网络图

（二）投标报价书制作（即第一部分第九章内容）

以项目所在工程为载体，要求选取本项目一个单位工程，根据其施工图纸对其进行土建部分建模，具体要求:

1、选取的项目为本项目内容；

2、大小适中，独立性好；

3、熟悉毕业设计任务书、施工图纸

4、根据指导老师的施工图样，按照《陕西省建设工程量清单计价规则》2009列出各分部分项工程项目名称及措施项目清单、其他项目清单等。

5、根据所列项目，按照《陕西省建设工程量清单计价规则》、《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》及《补充定额》完成各分部分项工程量计算（包括清单工程量和定额工程量），并提交计算书。

6、选择主要分部分项工程的施工方法

机械设备的选择，并校核其技术性能；

主要分部分项工程的施工方法；

特殊部分的施工方法和技术措施。

7、套用相关子目，根据陕西省工程造价管理信息（陕西省建设工程工程量清单计价费率及2009、陕西省建筑装饰工程价目表建筑装饰册），进行组价，并提交各分部分项工程量清单综合单价分析表。

9、最终确定工程造价及相应的单方造价。

10、编写设计说明书，并按照指导老师要求及工程量清单计价的格式装订成册。

三、设计要求

1、时间要求：2020年12月27日前完成

2、格式要求，严格按照规定格式和样例进行编制，本毕业设计格式要求非常高。

3、如非本项目工程，要求学生进行答辩，答辩不符合要求，毕业设计视为不合格。

四、毕业答辩

1、毕业答辩采取随机答辩的形式。

2、根据呈报的毕业设计任务书、毕业设计，包括设计图纸等，答辩委员会或答辩小组根据学生提交的毕业设计内容，决定是否需要答辩（以防抄袭）。

3、介绍毕业设计（3～5分钟），提问和答辩（3～5分钟）。

五、考核方式及成绩评定：

1、毕业设计（论文）的成绩采用五级记分制：优秀（90～100分）、良好（80～89分）、中等（70～79分）、及格（60～69分）、不及格（60分以下）。

（1）优秀：按期圆满完成毕业设计任务书规定的任务；能熟练地综合运用所学理论和专业知识；计算、分析结果正确、严密，造价合理；独立工作能力较强，科学作风严谨；有自己的独到见解，水平较高。毕业设计条理清楚，论述充分，文字通顺，符合技术用语要求，符号统一，编号齐全，书写工整。内容完备、整洁、正确。答辩时，思路清晰，论点正确，回答问题有理论根据，基本概念清楚，对主要问题回答正确、深入。

（2）良：按期圆满完成毕业设计任务书规定的任务：能较好地运用所学的理论和专业知识；计算、分析结果正确，造价合理；有一定的独立工作能力，科学作风良好；有一定的水平。毕业设计条理清楚，论述正确，文字通顺，符合技术用语要求，书写工整。内容完备、整洁、正确。答辩时，思路清晰，论点基本正确，能正确地回答主要问题。

（3）中：按期圆满完成毕业设计任务书规定的任务；在运用所学的理论和专业知识上基本正确，但在非主要内容上有欠缺和不足；立论正确，计算、分析基本正确；有一定的独立工作能力：毕业设计水平一般。说明书文理通顺，但论述有个别错误（或表达不清楚），书写不够工整。内容完备、基本正确，但质量一般或有小的缺陷。答辩时，对主要问题的回答基本正确，但分析不够深入。

（4）及格：在指导教师指导帮助下，能按期完成任务，独立工作能力较差且有一些小的疏忽和遗漏，在运用理论和专业知识中，没有大的原则性错误；论点、论据基本成立，计算、分析基本正确。毕业设计达到了基本要求。内容文理通顺，但叙述不够恰当和清晰，文字、符号方面问题较少。工作不够认真，有个别明显错误．答辩时，主要问题能答出，或经启发后才能答出，回答问题较肤浅。

（5）不及格：未按期完成任务书规定的任务：或基本概念和基本技能未掌握，在运用理论和专业知识中出现不应有的原则错误；在整个编制工作中独立工作能力差，未达到最基本要求。内容条理不清，书写潦草，质量很差。或有原则性错误。答辩时，阐述不清；主要内容，基本概念糊涂，对主要问题回答有错误，或回答不出。毕业设计过程中有相互抄袭行为的。

编制人：李常茂

审核人：田昌奇

时间：2020年6月

毕业设计指导教师安排表

附表一：指导教师名单及联系方式

| 指导教师 | 电 话 | QQ |
| --- | --- | --- |
| 李常茂 | 13379337298 | 123968123 |
| 刘盛辉 | 18991656482 | 271275296 |
| 王娟 | 15353078536 | 81271395 |
| 蒋桂梅 | 13319139800 | 63660703 |
| 赵淑敏 | 18292321258 | 550160876 |
| 薛晓辉 | 15336136905 | 75386008 |
| 林伟 | 13992367681 | 2379783827 |

附表二：指导教师安排表

| 序号 | 班级 | 姓名 | 指导教师 | 序号 | 班级 | 姓名 | 指导教师 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造价3181 | 刘芝洋 | 李常茂 | 1 | 造价3181 | 苌一飞 | 刘盛辉 |
| 2 | 造价3181 | 毛鑫 | 李常茂 | 2 | 造价3182 | 陈梦媛 | 刘盛辉 |
| 3 | 造价3181 | 刘妮妮 | 李常茂 | 3 | 造价3182 | 陈姁婧 | 刘盛辉 |
| 4 | 造价3181 | 秦蕊亭 | 李常茂 | 4 | 造价3182 | 段家坤 | 刘盛辉 |
| 5 | 造价3181 | 崔艺 | 李常茂 | 5 | 造价3182 | 冯雪 | 刘盛辉 |
| 6 | 造价3181 | 刘妍 | 李常茂 | 6 | 造价3182 | 郭凯鹏 | 刘盛辉 |
| 7 | 造价3181 | 孙美琳 | 李常茂 | 7 | 造价3182 | 贺仕蕾 | 刘盛辉 |
| 8 | 造价3181 | 叶红巧 | 李常茂 | 8 | 造价3182 | 侯永峰 | 刘盛辉 |
| 9 | 造价3181 | 张晓晨 | 李常茂 | 9 | 造价3182 | 姜强强 | 刘盛辉 |
| 10 | 造价3181 | 杨美琳 | 李常茂 | 10 | 造价3182 | 介凯 | 刘盛辉 |
| 11 | 造价3181 | 米倩洁 | 李常茂 | 11 | 造价3182 | 李媛 | 刘盛辉 |
| 12 | 造价3181 | 郝超 | 李常茂 | 12 | 造价3182 | 李悦悦 | 刘盛辉 |
| 13 | 造价3181 | 刘舒心 | 李常茂 | 13 | 造价3182 | 李钊 | 刘盛辉 |
| 14 | 造价3181 | 肖彤佳 | 李常茂 | 14 | 造价3182 | 凌宇航 | 刘盛辉 |
| 15 | 造价3181 | 赵千升 | 李常茂 | 15 | 造价3182 | 刘江涛 | 刘盛辉 |
| 16 | 造价3181 | 王旭辉 | 李常茂 | 16 | 造价3182 | 刘可欣 | 刘盛辉 |
| 17 | 造价3181 | 马文杰 | 李常茂 | 17 | 造价3182 | 刘湘婷 | 刘盛辉 |
| 18 | 造价3181 | 杨正 | 李常茂 | 18 | 造价3182 | 刘妍 | 刘盛辉 |
| 19 | 造价3181 | 王卿 | 李常茂 | 19 | 造价3182 | 罗文龙 | 刘盛辉 |
| 20 | 造价3181 | 梁智鑫 | 刘超群 | 20 | 造价3182 | 米启翔 | 王娟 |
| 21 | 造价3181 | 杨君 | 刘超群 | 21 | 造价3182 | 倪雪 | 王娟 |
| 22 | 造价3181 | 袁治江 | 刘超群 | 22 | 造价3182 | 欧阳悦 | 王娟 |
| 23 | 造价3181 | 杨川 | 刘超群 | 23 | 造价3182 | 屈昕 | 王娟 |
| 24 | 造价3181 | 尹清鑫 | 刘超群 | 24 | 造价3182 | 任呈祥 | 王娟 |
| 25 | 造价3181 | 谭军辉 | 刘超群 | 25 | 造价3182 | 任航 | 王娟 |
| 26 | 造价3181 | 田妍 | 刘超群 | 26 | 造价3182 | 苏鑫恒 | 王娟 |
| 27 | 造价3181 | 王辉 | 刘超群 | 27 | 造价3182 | 孙兰梦 | 王娟 |
| 28 | 造价3181 | 李钰琪 | 刘超群 | 28 | 造价3182 | 孙韬 | 王娟 |
| 29 | 造价3181 | 米启华 | 刘超群 | 29 | 造价3182 | 田鹏 | 王娟 |
| 30 | 造价3181 | 何思研 | 刘利鑫 | 30 | 造价3182 | 王轲柔 | 王娟 |
| 31 | 造价3181 | 李婉如 | 刘利鑫 | 31 | 造价3182 | 王敏 | 王娟 |
| 32 | 造价3181 | 许琳 | 刘利鑫 | 32 | 造价3182 | 王伟 | 王娟 |
| 33 | 造价3181 | 靳钱 | 刘利鑫 | 33 | 造价3182 | 王宇龙 | 王娟 |
| 34 | 造价3181 | 彭冲冲 | 刘利鑫 | 34 | 造价3182 | 武晨宇 | 王娟 |
| 35 | 造价3181 | 何强 | 刘利鑫 | 35 | 造价3182 | 徐倩雯 | 王娟 |
| 36 | 造价3181 | 李梦凯 | 刘利鑫 | 36 | 造价3182 | 徐星霞 | 王娟 |
| 37 | 造价3181 | 王思远 | 李常茂 | 37 | 造价3182 | 闫磊 | 王娟 |
| 38 | 造价3181 | 党少雄 | 李常茂 | 38 | 造价3182 | 杨开放 | 王娟 |
| 39 | 造价3181 | 张伟 | 李常茂 | 39 | 造价3182 | 杨永红 | 王娟 |
| 40 | 造价3181 | 常锡溪 | 李常茂 | 40 | 造价3182 | 张晨飞 | 王娟 |
| 41 | 造价3181 | 王海洋 | 李常茂 | 41 | 造价3182 | 张贺龙 | 王娟 |
| 42 | 造价3181 | 任腾飞 | 李常茂 | 42 | 造价3182 | 张藤 | 王娟 |
| 43 | 造价3181 | 周云飞 | 刘盛辉 | 43 | 造价3182 | 张紫莹 | 王娟 |
| 44 | 造价3181 | 沈妍 | 刘盛辉 | 44 | 造价3182 | 赵滨宇 | 王娟 |
| 45 | 造价3181 | 王颖豪 | 刘盛辉 | 45 | 造价3182 | 赵苗 | 蒋桂梅 |
| 46 | 造价3181 | 潘佳林 | 刘盛辉 | 46 | 造价3182 | 钟青华 | 蒋桂梅 |
| 47 | 造价3181 | 李涵 | 刘盛辉 | 47 | 造价3182 | 周维娜 | 蒋桂梅 |
| 48 | 造价3181 | 邢嘉豪 | 刘盛辉 | 48 | 造价3182 | 魏逸伦 | 蒋桂梅 |

| 序号 | 班级 | 姓名 | 指导教师 | 序号 | 班级 | 姓名 | 指导教师 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造价3183 | 崔晓君 | 蒋桂梅 | 1 | 铁成造价3184 | 吴洪昊 | 薛晓辉 |
| 2 | 造价3183 | 党兆阳 | 蒋桂梅 | 2 | 铁成造价3184 | 陈雨 | 薛晓辉 |
| 3 | 造价3183 | 段亚宁 | 蒋桂梅 | 3 | 铁成造价3184 | 程方圆 | 薛晓辉 |
| 4 | 造价3183 | 高佳豪 | 蒋桂梅 | 4 | 铁成造价3184 | 樊国柱 | 薛晓辉 |
| 5 | 造价3183 | 高越 | 蒋桂梅 | 5 | 铁成造价3184 | 方雨彤 | 薛晓辉 |
| 6 | 造价3183 | 韩昕玉 | 蒋桂梅 | 6 | 铁成造价3184 | 贺一凡 | 薛晓辉 |
| 7 | 造价3183 | 何锐锋 | 蒋桂梅 | 7 | 铁成造价3184 | 胡郭钰 | 薛晓辉 |
| 8 | 造价3183 | 惠吉晨 | 蒋桂梅 | 8 | 铁成造价3184 | 姬乔 | 薛晓辉 |
| 9 | 造价3183 | 荆紫怡 | 蒋桂梅 | 9 | 铁成造价3184 | 冀亚亚 | 薛晓辉 |
| 10 | 造价3183 | 寇超超 | 蒋桂梅 | 10 | 铁成造价3184 | 靳子琦 | 薛晓辉 |
| 11 | 造价3183 | 雷雨 | 蒋桂梅 | 11 | 铁成造价3184 | 李博 | 薛晓辉 |
| 12 | 造价3183 | 李佳乐 | 蒋桂梅 | 12 | 铁成造价3184 | 李乐薇 | 薛晓辉 |
| 13 | 造价3183 | 李仕江 | 蒋桂梅 | 13 | 铁成造价3184 | 刘姣姣 | 薛晓辉 |
| 14 | 造价3183 | 李泽 | 蒋桂梅 | 14 | 铁成造价3184 | 刘梦娜 | 薛晓辉 |
| 15 | 造价3183 | 李哲 | 蒋桂梅 | 15 | 铁成造价3184 | 刘田子 | 薛晓辉 |
| 16 | 造价3183 | 李志琦 | 蒋桂梅 | 16 | 铁成造价3184 | 毛倩筠 | 薛晓辉 |
| 17 | 造价3183 | 梁宇航 | 蒋桂梅 | 17 | 铁成造价3184 | 孟春荣 | 薛晓辉 |
| 18 | 造价3183 | 刘浩天 | 蒋桂梅 | 18 | 铁成造价3184 | 潘震宇 | 薛晓辉 |
| 19 | 造价3183 | 刘梦涛 | 蒋桂梅 | 19 | 铁成造价3184 | 钱英杰 | 薛晓辉 |
| 20 | 造价3183 | 刘倩 | 蒋桂梅 | 20 | 铁成造价3184 | 任艳萍 | 薛晓辉 |
| 21 | 造价3183 | 刘晓龙 | 蒋桂梅 | 21 | 铁成造价3184 | 宋文静 | 薛晓辉 |
| 22 | 造价3183 | 刘祎晗 | 赵淑敏 | 22 | 铁成造价3184 | 孙立 | 薛晓辉 |
| 23 | 造价3183 | 南新盈 | 赵淑敏 | 23 | 铁成造价3184 | 陶世昊 | 薛晓辉 |
| 24 | 造价3183 | 宁菲菲 | 赵淑敏 | 24 | 铁成造价3184 | 王贝贝 | 林伟 |
| 25 | 造价3183 | 屈珂祎 | 赵淑敏 | 25 | 铁成造价3184 | 王莹若 | 林伟 |
| 26 | 造价3183 | 任开开 | 赵淑敏 | 26 | 铁成造价3184 | 魏丹 | 林伟 |
| 27 | 造价3183 | 任卓 | 赵淑敏 | 27 | 铁成造价3184 | 魏子雄 | 林伟 |
| 28 | 造价3183 | 石浩田 | 赵淑敏 | 28 | 铁成造价3184 | 谢彤 | 林伟 |
| 29 | 造价3183 | 苏卓睿 | 赵淑敏 | 29 | 铁成造价3184 | 徐稚君 | 林伟 |
| 30 | 造价3183 | 索佳 | 赵淑敏 | 30 | 铁成造价3184 | 薛新疆 | 林伟 |
| 31 | 造价3183 | 谭菁菁 | 赵淑敏 | 31 | 铁成造价3184 | 闫佳智 | 林伟 |
| 32 | 造价3183 | 王朝 | 赵淑敏 | 32 | 铁成造价3184 | 杨程晨 | 林伟 |
| 33 | 造价3183 | 王宇琛 | 赵淑敏 | 33 | 铁成造价3184 | 杨松 | 林伟 |
| 34 | 造价3183 | 魏昭暾 | 赵淑敏 | 34 | 铁成造价3184 | 袁泉 | 林伟 |
| 35 | 造价3183 | 郗婉月 | 赵淑敏 | 35 | 铁成造价3184 | 翟龙龙 | 林伟 |
| 36 | 造价3183 | 晏美晨 | 赵淑敏 | 36 | 铁成造价3184 | 张帆 | 林伟 |
| 37 | 造价3183 | 杨嘉浩 | 赵淑敏 | 37 | 铁成造价3184 | 张高科 | 林伟 |
| 38 | 造价3183 | 杨瑞博 | 赵淑敏 | 38 | 铁成造价3184 | 张佳悦 | 林伟 |
| 39 | 造价3183 | 于伟超 | 赵淑敏 | 39 | 铁成造价3184 | 张峻豪 | 林伟 |
| 40 | 造价3183 | 袁青 | 赵淑敏 | 40 | 铁成造价3184 | 张佩 | 林伟 |
| 41 | 造价3183 | 张丹 | 赵淑敏 | 41 | 铁成造价3184 | 张思让 | 林伟 |
| 42 | 造价3183 | 张璠 | 赵淑敏 | 42 | 铁成造价3184 | 张宇航 | 林伟 |
| 43 | 造价3183 | 张光兴 | 赵淑敏 | 43 | 铁成造价3184 | 周芷萱 | 林伟 |
| 44 | 造价3183 | 招人仁 | 赵淑敏 | 44 | 铁成造价3184 | 邹驰星 | 林伟 |
| 45 | 造价3183 | 赵登高 | 赵淑敏 | 45 | 铁成造价3184 | 金龙 | 林伟 |
| 46 | 造价3183 | 赵星茹 | 赵淑敏 | 46 | 铁成造价3184 | 李澳 | 林伟 |
| 47 | 造价3183 | 支美芝 | 薛晓辉 | 47 | 铁成造价3184 | 马红威 | 林伟 |
| 48 | 造价3183 | 周斯晨 | 薛晓辉 | 48 | 铁成造价3184 | 张怡 | 林伟 |

附件1

2021届毕业生毕业设计（论文）书写规范

一、毕业设计（论文）的结构及要求

毕业设计（论文）包括：封面、成绩评定表、中文摘要、目录、正文、致谢、参考文献及附录七部分。

（一）封面

由学校统一格式，各系自己印制，按要求填写。论文题目一般不超过25个字，要简练准确，可分二行书写。

（二）成绩评定表由毕业设计（论文）指导教师评定，根据各专业具体情况，可选择性增加答辩环节。

（三）中文摘要

中文摘要在前，空一行写摘要正文，字数应在300字左右。摘要正文之下空一行写“关键词”，其后为关键词，一般3至5个。

（四）目录

按三级标题编写，要求层次清晰，且要与正文标题一致，主要包括绪论、正文主要层次标题、结论、致谢、参考文献、附录等。

（五）正文

正文包括绪论、主体、结论。正文要标明章节，图表和公式要按章编号，公式应另起一行书写，并按章编号。

1.绪论：简要说明工作的目的、意义、范围、研究设想、方法、选题依据等，应当言简意赅，不要与摘要雷同。

2.主体：主体是设计（论文）的核心部份，设计（论文）字数一般在10000-20000字为宜，不能超过30000，包括：设计方案的论证，设计方法手段与结果，仪器设备，原始材料，计算方法，数据处理，设计（论文）说明与依据，加工整理和图表，形成论点和导出的结论等。

3.结论：毕业设计（论文）的结论应当准确、完整、明确精炼。但也可在结论或讨论中提出建议、设想和尚待解决问题等。

（五）致谢

该部分要简单地表述作者在结束毕业设计（论文）后的一些收获和感想，并向在毕业设计（论文）过程中给予自己指导和帮助的老师表示感谢。

（六）参考文献

必须是学生本人真正阅读过的图书类文献或近期发表的杂志类文献，且要与论文工作直接相关。参考文献要按照引用的顺序列出。文献是期刊时，书写格式为：作者、文章题目、期刊名、年份、卷号、期数、引用内容所在页码；文献是图书时，书写格式为：作者、书名、出版单位、年月、论文在刊物中页码。

（七）附录（可选）

附录部分主要包括程序清单、框图、结构图、流程图、零件图和装配图等。

二、毕业设计（论文）的书写规范与打印要求

（一）论文书写

毕业设计（论文）要求统一使用Microsoft Word软件进行文字处理，统一采用A4页面（210×297㎜），双面打印。其中页边距（上）25 mm，页边距（下）25 mm，页边距（左）30 mm，页边距（右）25 mm、页眉15㎜、页脚15㎜。字间距为标准，行间距为固定值22磅。页眉内容统一为“陕西铁路工程职业技术学院毕业设计（论文）”，采用宋体五号字居中排写。页码在下边线下居中放置，Times New Roman小五号字体。

摘要、关键词、目录等文前部分的页码用（Ⅰ、Ⅱ ……）编排，正文及以后的页码用阿拉伯数字（1、2 ……）编排。

字体和字号要求：第一层次（章）题序和标题用三号黑体字，题序和标题之间空2空格，不加标点，下同。第二层次（节）题序和标题用四号黑体字。第三层次（条）题序和标题用小四号黑体字。

正文：小四号宋体。

页码：小五号宋体。

数字和字母：Times New Roman。

（二）摘要

“摘要”字样（三号黑体），字间空两字符，“摘要”二字下空一行打印摘要正文（小四号宋体）。摘要正文后下空一行打印“关键词”三字（小四号黑体），其后为关键词（小四号宋体），关键词一般为3～5个，每一关键词之间用分号“；”隔开，最后一个关键词后不打标点符号。

（三）目录

目录应含正文章节题目、致谢、参考文献、附录等。目录题头用三号黑体字居中排写，字间空1格，隔行书写目录内容。 三级标题按（ 第*章，1.1，1.1.1）的格式编写，目录中各章题序的阿拉伯数字用Times New Roman体，第一级标题用小四号黑体，其余用小四号宋体，行距为1.5倍。

（四）论文正文

（1）章节及各章标题

论文正文分章节撰写, 每章应另起一页。每章标题以三号黑体居中打印，段前段后为0.5行，章下为节，以四号黑体左起打印，段前段后为0.5行，换行后以小四号宋体打印正文。节下为小节，段前段后为0.5行，以小四号黑体左起打印，换行后以小四号宋体打印正文。

各章标题要突出重点、简明扼要。字数一般在15字以内, 不得使用标点符号。标题中尽量不采用英文缩写词，对必须采用者，应使用本行业的通用缩写词。

（2 ）层次

层次以少为宜，根据实际需要选择。正文层次的编排和代号要求统一，层次为章、节（如“1.1”）、条（如“1.1.1”）。

（五）参考文献

“参考文献”字样（三号黑体），“参考文献”下空一行。摘要论文正文中须标识参考文献编号，按出现顺序用小四号字体标识，置于所引内容最末句的右上角（上标）。文献编号用阿拉伯数字置于方括号“[ ]”中，如：×××××[1]；×××××[4,5]；×××××[6～8]。当提及的参考文献为文中直接说明时，其序号应该与正文排齐，如“由文献[8，10～14]可知”。

参考文献书写格式应符合GB7714－87《文后参考文献著录规则》。按论文引用顺序编排，文献编号顶格书写，加括号“[ ]”，其后空一格写作者名等内容。文字换行时与作者名第一个字对齐。

常用参考文献编写规定如下：著作图书类文献—[序号]作者．书名．版次．出版者，出版年：引用部分起止页；学术刊物类文献—[序号]作者．文章名．学术刊物名．年，卷（期）：引用部分起止页；学术会议类文献—[序号]作者．文章名．编者名．会议名称，会议地址，年份．出版地，出版者，出版年：引用部分起止页；学位论文类文献—[序号]学生姓名．学位论文题目．学校及学位论文级别．答辩年份：引用部分起止页；其中：文献作者为多人时，一般只列出3名作者，不同作者姓名间用逗号相隔。毕业设计（论文中）参考文献不得少于10个。

（六）公式

原则上居中书写。公式末不加标点。公式序号按章编排，并在公式后靠页面右边线标注，如第1章第一个公式序号为“（1.1）”格式见下例：

F=ma                                       1.1

文中引用公式时，一般用“见式（1.1）”或“由公式（1.1）”。公式中第一次出现的物理量应给予注释，注释的转行应与破折号“----”后第一个字对齐，格式见下例：  式中 fM----试样断裂前的最大扭矩（N·m）；

（七）插表

外边框为粗实线（1磅），中间为细实线（0.75磅）。表序按章编排，如第1章第一个插表序号为“表1.1”等。表序与表名之间空一格，表名不允许使用标点符号。表序与表名置于表上，居中排写，采用黑体五号字。表内文字说明用五号宋体。全表如用同一单位，将单位符号移到表头右上角，加圆括号。表中数据应正确无误，书写清楚。数字空缺的格内加“—”字线（占2个数字宽度）。

（八）插图

插图应符合国家标准及专业标准，与文字紧密配合，文图相符，技术内容正确。

1.图题及图中说明

图题由图号和图名组成。图号按章编排，如第1章第一图图号为“图1.1”等，图名在图号之后空一格排写，图题用五号黑体字。图题置于图下，图注或其他说明时应置于图与图题之间。

2.插图编排

插图与其图题为一个整体，不得拆开排写于两页。插图应编排在正文提及之后，插图处的该页空白不够时，则可将其后文字部分提前排写，将图移到次页最前面。

三、论文装订顺序

论文装订方式统一规定为左装订,装订顺序为：

1.封面（见附件）

2.诚信承诺（见附件）

3.成绩评定表（见附件）

4.中文摘要、关键词

5.目录

6.论文正文

7.致谢

8.参考文献

9.附录 （可选）

10.封底

本规定适用于2019届毕业生毕业设计（论文），由下发之日起执行，由教务处负责解释。

附件2

毕业设计（论文）样例

二号仿宋，加粗，单倍行距，可分两行书写。

题目：××××××××

三号仿宋，加粗。

专    业：       ×××××

班    级：      ××××××

学    号： ×××××××××××

姓    名：        ×××

填写年月日

指导老师：        ×××

起止日期：  20   .   . －20   .   .

诚 信 承 诺

本毕业设计（论文）是本人独立完成，没有任何抄袭行为，如有不实，一经查出，本人自愿承担一切后果。

承诺人：

年   月   日

陕西铁路工程职业技术学院

毕业设计（论文）总成绩评定表

| 班 级 |  |  | 姓 名 |  |  | 学 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计（论文）题目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成 绩 | 指导教师评分 |  |  |  | 答辩评分 |  |  | 总成绩 |
| 指导教师评语： 指导教师签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系毕业设计（论文）答辩小组评语： 答辩小组组长签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.根据专业具体实际情况，如未安排答辩环节，答辩评分及答辩小组评语可不填写。

三号黑体居中，字间空两个格，摘要下空一行。

摘  要

空一行

×××××××××××××××××××××××××××××。××××××××××××××××××××××××××，××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××, ××××××××××××××××××××××××××。×××××××××××××××××××××××××××××。××××××××××××××××××××××××××，××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××, ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。××××××××××××××××××××××××××，××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××, ××××××××××××××××××××××××××。

小四宋体，不加粗，行间距22磅。

关键词：×××；××××××；××××××

小四黑体

小四宋体，不加粗

三号黑体居中，段前段后为0.5行，章下空一行。

目 录

一级目录，小四号宋体，加粗，1.5倍行距。

二级目录，右缩进两个字符，小四号宋体，不加粗，西文Times New Roman， 1.5倍行距。

第1章  绪 论	1

1.1  ××××××××	1

1.2  ××××××××	1

三级目录，再右缩进两个字符，小四号宋体，不加粗，西文Times New Roman， 1.5倍行距。

1.2.1  ××××××××××	1

第2章  ××××	2

2.1  ×××××××	2

2.2  ×××××××	2

2.2.1  ××××××	2

2.2.2  ××××××××××	2

2.3  ×××××××	3

第5章  结论与建议	4

致 谢	5

参考文献	6

附 录	7

一级标题：题序和标题之间2空格，Times New Roman，三号黑体居中，前段后为0.5行，章下空一行。

第1章  绪 论

二级标题：题序和标题之间空2空格，Times New Roman，四黑体居左，段前段后为0.5行。

1.1  ××××××××

×××××××××××××××××××××××××××××××，×××××××××××××××××××××××。×××××××××××××××××××××××××××××××。

## 1.2  ××××××××

三级标题：题序和标题之间空1个字符，Times New Roman，小四号黑体居左，段前段后为0.5行。

×××××××××××××××××××××××，×××××××××××××××××××××××。×××××××××××××××××××××××××××××××，××××××××××××。

### 1.2.1  ××××××××××

×××××××××××××××××××××××，×××××××××××××××××××××××。×××××××××××××××××××××××××××××××，××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××，×××××××××××××××××××××××。

正文：字间距为标准，行间距为固定值22磅。页眉内容统一为“陕西铁路工程职业技术学院毕业设计（论文）”，采用宋体五号字居中排写。页码在下边线下居中放置，Times New Roman小五号字体。

。

# 第2章  ××××

## 2.1  ×××××××

×××××××××××××××××××××××，×××××××××××××××××××××××。×××××××××××××××××××××××××××××××，××××××××××××××××。

## 2.2  ×××××××

×××××××××××××××××××××××，×××××××××××××××××××××××。×××××××××××××××××××××××××××××××，××××××××××××××。

### 2.2.1  ××××××

×××××××××××××××××××××××，×××××××××××××××××××××××。×××××××××××××××××××××××××××××××。

图2.1 观测断面布置图

×××××××××××××××××××××××××××××××，×××××××××××××××××××××。

插图：图题由图号和图名组成。图号按章编排，如第2章第一图图号为“图2.1”等，图名在图号之后空一格排写，图题用五号黑体字。

………………

### 2.2.2  ××××××××××

×××××××××××××××××××××××，×××××××××××××××××××××××。××××××××××××××××××××。

插表：表序与表名之间空一格表序与表名置于表上，居中排写，采用黑体五号字。

表2.1 ×××××××

| ×× | ××× | ×××× |
| --- | --- | --- |
| × | ×× | ×× |
| × | ×× | ×× |
| × | ×× | ×× |

表格：外边框为粗实线（1磅），中间为细实线（0.75磅）五号字。

参考了参考文献中序号为1的文献，[1]为上标（上标）。

×××××××××××××××××××××××××××××××，×××××××××××××××[1]×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××，×××××××××××××××××××××××。

## 2.3  ×××××××

×××××××××××××××××××××××××××××××，××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××，×××××××××××××××××××××××。

F=ma                                    2.1

公式序号按章编排，如第2章第一个公式序号为2.1。

按一级标题排版

第5章  结论与建议

×××××××××××××××××××××，×××××××××××××××××××××××××××××××××，×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

×××××××××××××××××××××××××××××××××，×××××××××××××××××××××××××××××，××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。×××××××××××××××××××××××××××××××××，×××××××××××××××××××××××××××××，××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

按正文排版

×××××××××××××××××××××，×××××××××××××××××××××××××××××××××，×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

按一级标题排版

致 谢

我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的，×××××××××××××××××××××，×××××××××××××××××××××××××××××××××，×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。感谢陕西铁路工程职业技术学院xxxx工程系的老师对我专业思维及专业技能的培养，×××××××××××××××××××××，×××××××××××××××××××××××××××××××××，×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。感谢班主任xxx老师，×××××××××××××××××××××，×××××××××××××××××××××××××××××××××，×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。感谢×年来一起学习、生活的同学们，×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

按正文排版

按一级标题排版

西文点+1个空格

参考文献

空一格

西文点

[1] 徐玉萍. 高速铁路建设促进区域经济发展问题研究[M]. 江西社会科学,2011,12:62—66

[2] 付宏渊. 高速公路路基沉降预测及施工控制[M]. 人民交通出版社,2007:1—2

[3] 曾国熙. 沙井地基沉陷分析[J]. 浙江大学学报,1959,(3):34—42

[4] 尼契波洛维奇. 水工建筑物的实际沉降观测结果[A]. 第四届国际土力学及基础工程会议论文集.地质出版社,1957

两端对齐，悬挂缩进两字符。

[5] 邓聚龙. 灰色系统理论教程[M]. 华中理工大学出版社,1990:5—8

[6] 陈善雄,王星运等. 路基沉降预测的三点修正指数曲线法[J].岩土力学,2011,32(11):3355－3360

[7]罗浩,马建林等. 沉降曲线预测方法一变形过程指数[J]. 岩土力学,2009,30(2):374—376

[8] 高燕西,莫志兵,魏金胜. 指数曲线法在软土地基沉降预测中的优化与应用[J]. 交通科学与工程,2011,27(2):1—5

[9] 杨涛,李国维,杨伟清. 基于双曲线法的分级填筑路堤沉降预测[J]. 岩土力学,2004,25(10):1551—1555

[10] 王星运,陈善雄等. 曲线拟合法对路基小变形情形适用性研[J]. 岩土力学,2009,30(9):2763—2770

按一级标题排版

附 录

1. ××××××

小四号宋体、西文Times New Roman、排版与正文同

××××××××××××××××，×××××××××××××××××××××××××××××××。

2. ××××××

××××××××××××××××，×××××××××××××××××××××××××××××××。

（1） ××××××

××××××××××××××××，×××××××××××××××××××××××××××××××。

附录图表单独标号，如附图1、附图2，附表1、附表2等等。

………………

………………

………………

附表一：

陕西铁路工程职业技术学院

毕业设计（论文）总成绩评定表

| 班 级 |  |  | 姓 名 |  |  | 学 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计（论文）题目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成 绩 | 指导教师评分 |  |  |  | 答辩评分 |  |  | 总成绩 |
| 指导教师评语： 指导教师签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系毕业设计（论文）答辩小组评语： 答辩小组组长签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.根据专业具体实际情况，如未安排答辩环节，答辩评分及答辩小组评语可不填写